План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в Родинском районе на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации | Источники финансирования | Объем инвестиций (тыс. руб.) | | | Мероприятия |
| В целом по проекту, тыс.руб. | План на 2022г., тыс.руб. | План на последующие годы, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Теплоснабжение и водоснабжение | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино | 2022 г. | Краевой  Местный бюджеты | 114686,113 | 114686,113 | 141161,339 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Мирный | 2022 | Краевой  Местный бюджеты | 2040,0 | 2040,0 | - |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Покровка | 2022 | Краевой  Местный бюджеты | 3127,0 | 3127,0 | - |  |
| 1. Социальная инфраструктура и благоустройство | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД по объекту: «Родинский район, с. Родино, строительство блок –секции № 5, блок-секции № 6 3-х этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: ул. Советская, 13 (вторая очередь)» | 2022 | Краевой  Местный  бюджеты | 2134,111 | 2134,111 |  |  |
| 2.2 | «Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся» | 2021-2023 | Краевой  Местный  бюджеты | 168087,7 | 168087,7 | 44866,152 | Строительство школы на 90 учащихся |
| 2.3 | Разработка ПСД по объекту: «Родинский район, с. Степное, капитальный ремонт здания МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Школьная, 8» | 2022 | Краевой местный бюджеты | 691,945 | 691,945 |  | Разработка ПСД |
| 2.4 | «Строительство плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Урожай» расположенного по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Кооперативная, 36» | 2022 | Краевой Местный бюджеты | 51005,05 | 51005,05 |  | Строительство плоских сооружений на стадионе |
| 2.5 | Разработка ПСД по объекту: «Родинский район, п. Мирный, капитальный ремонт здания детского сада «Рошашка»- структурного подразделения МБОУ «Мирненская СОШ», расположенного по адресу: ул. Ленина, 21» | 2022 г. | Районный бюджет | 150,0 | 150,0 |  | Ремонт кровли здания, крылец, освещение по периметру здания |
| 2.6 | «Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2022 | Краевой местный бюджеты | 14582,315 | 14582,315 |  | Капитальный ремонт ДЮСШ |
| 2.7 | Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Родинская детская школа искусств» по адресу: ул. Ворошилова, 6» | 2022 | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 23223,6 | 23223,6 |  | Капитальный ремонт ДШИ |
| 2.8 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан жильем, ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.» | 2020 г. | Федеральный бюджет | - | - |  | - |
| 2.9 | «Обеспечение отдельных категорий граждан жильем» | 2020 г. | Федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | Государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий» | 2020 г. | Федеральный  Краевой | 1403,346 | 1403,346 |  | Улучшение жилищных условий 3 семей |